Реестр заинтересованных сторон

| ID | ЗС | Тип | Заинтересованность (1–5) | Влияние (1-5) | Приоритет | Ожидания | Метод влияния | Стратегия | Что следует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Команда-заказчик (другая команда) | Внешняя | 5 | 4 | Высокий | Чёткая легенда, своевременная сдача, содержательная приёмка | Приёмка, запросы на изменения, эскалация | Активное вовлечение | Требование: регулярная коммуникация; риск: конфликт при непринятии |
| S2 | Фермеры (поставщики) | Внешняя | 5 | 3 | Высокий | Удобный кабинет, видимость товаров, рост продаж | Отказ от участия (заглушка), обратная связь | Информирование + демо | Требование: интуитивный интерфейс; риск: низкая цифровая грамотность |
| S3 | Горожане (покупатели) | Внешняя | 5 | 2 | Средний | Быстрый поиск, доверие, удобный заказ | Выбор конкурента, отзывы | Информирование | Требование: понятный каталог; риск: недоверие к фермерам |
| S4 | Конкуренты (агрегаторы доставки, маркетплейсы) | Внешняя | 2 | 4 | Средний | Сохранение доли рынка | Ценовая конкуренция, копирование функций | Мониторинг | Риск: конкуренция за фермеров и покупателей |
| S5 | Санитарные службы / Роспотребнадзор | Внешняя | 1 | 3 | Низкий | Соответствие нормам | Проверки, штрафы | Мониторинг | Ограничение: требования к описанию продукции (в реальном продукте) |
| S6 | Транспортные компании / курьеры | Внешняя | 3 | 2 | Низкий | Заказы на доставку | Отказ от сотрудничества | Заглушка | Допущение: логистика имитируется |
| S7 | Преподаватель (куратор) | Внешняя | 4 | 5 | Высокий | Соблюдение требований задания, качество артефактов | Оценка, штрафы/бонусы | Активное вовлечение | Требование: сдача в срок; риск: штраф за формализм |

Детали для вовлекаемых ЗС (график коммуникаций):

| ЗС | Канал | Частота | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 (команда-заказчик) | Очно на парах + мессенджер | Еженедельно | Демо, приёмка, вопросы |
| S7 (преподаватель) | Очно на парах | Каждую пару | Обсуждение артефактов |