Устав проекта

- Общая информация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | «Магазин фермеров» — платформа для связи фермеров и покупателей |
| Заказчик | Предприниматель, владелец платформы (частное лицо) |
| Исполнитель | Команда из 6 человек |
| Дата старта | 7.09.2026 |
| Дата завершения | конец семестра |

- Цели проекта (SMART)

Цель 1 (основная):

Разработать кликабельный прототип платформы «Магазин фермеров» с рабочим сквозным сценарием «покупатель находит фермерский товар => выбирает товар => оформляет заказ», демонстрируемый заказчику на 4-й итерации, с оценкой затрат.

Цель 2:

Обеспечить демонстрацию не менее 2 различающихся ролей (покупатель и фермер) с полными пользовательскими сценариями к концу 2-й итерации.

Цель 3:

Подготовить комплект проектных артефактов (ИСР, оценки, расписание, реестр рисков, story map, бэклог) в соответствии с требованиями задания, сдаваемых в срок.

- Уровень реализации продукта

Кликабельный прототип с рабочей логикой каталога, поиска и оформления заказа на демонстрационных данных. Реальной оплаты, доставки и интеграций нет - заглушки.

- Границы проекта

Входит в проект:

| № | Поставка | Формат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каталог фермеров с карточками (описание, регион, продукция) | Экран прототипа |
| 2 | Каталог товаров с категориями и фильтрами | Экран прототипа |
| 3 | Поиск по названию / категории / региону | Функция прототипа |
| 4 | Корзина и оформление заказа | Сквозной сценарий |
| 5 | Личный кабинет горожанина (история заказов) | Экран прототипа |
| 6 | Личный кабинет фермера (управление товарами, заказы) | Экран прототипа |
| 7 | Панель владельца платформы (модерация, сводка) | Экран прототипа |
| 8 | Демонстрационные данные (10–15 фермеров, 30–50 товаров) | Набор данных |
| 9 | Комплект проектных артефактов | Документы |
| 10 | Приёмочные материалы (чек-лист, протокол) | Документы |

Не входит в проект (что заказчик может считать само собой разумеющимся):

- Реальная оплата и эквайринг

- Реальная доставка и логистика

- СМС/email/push-уведомления

- Карты и маршруты

- Интеграция с бухгалтерией и фискализацией

- Верификация фермеров через госсервисы

- Обучение сотрудников заказчика

- Пост-релизная поддержка и сопровождение

- Хостинг и домен для продакшена

- Полномочия руководителя проекта

| Что имеет право делать самостоятельно | Что должен согласовывать | С кем | Кому отчитывается |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределять задачи внутри команды | Изменение скоупа итерации | С командой-заказчиком | Команде и преподавателю |
| Выбирать инструменты и технологии | Сдвиг сроков более чем на 3 дня | С заказчиком | На каждой паре |
| Принимать решения по декомпозиции задач | Изменение границ проекта | С заказчиком и преподавателем | По запросу |
| Вносить изменения в бэклог | Изменение критериев приёмки | С заказчиком | На приёмке |

- Критерии приёмки (чек-лист)

- Заказчик принимает результат по следующим проверяемым пунктам:

- Горожанин может открыть каталог фермеров и увидеть не менее 10 карточек

- Горожанин может отфильтровать товары по категории

- Горожанин может добавить товар в корзину

- Горожанин может оформить заказ

- Горожанин может увидеть историю заказов в личном кабинете

- Фермер может войти в личный кабинет

- Фермер может добавить / отредактировать товар

- Фермер может увидеть список заказов по своим товарам

- Владелец платформы может просмотреть сводку по заказам

- Демонстрационные данные заполнены и доступны

- Прототип воспроизводится без ошибок на демо-устройстве

- Ресурсы

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| Команда | 6 человек |
| Фонд рабочего времени | 8–10 часов в неделю на человека |
| Итого часов в неделю | 40–50 часов |
| Условная ставка | 300 руб./час (на основе рыночных данных для линейного персонала в ритейле, 2026 г.) |
| Бюджет проекта | неопределен |

- Ограничения, допущения, риски, требования

Ограничения:

- Срок — до конца семестра

- Команда — 6 человек, частичная занятость

- Ресурсы — условные

Допущения:

- Заказчик доступен для вопросов и приёмки

- Демо-данные генерируются командой

- Заглушки достаточны для демонстрации ценности

Укрупнённые риски:

- Фермеры не вовлекаются (заглушка: демо-данные)

Требования:

- Веб-приложение

- Две роли с разными сценариями

- Сквозной сценарий для демонстрации

- Данные заполнены