Модель Кеневин

Категоризация проекта: Complex

Обоснование:

- Продукт новый, готового решения «под ключ» нет — рынок фермерских онлайн-платформ только формируется.

- Требования заказчика меняются по ходу проекта: приоритеты по ролям, категориям товаров и сценариям уточняются итеративно.

- Поведение пользователей (покупатели и фермеры) непредсказуемо: неизвестно заранее, какой сценарий окажется востребованным.

- Взаимодействие «фермер — платформа — покупатель» — это эмерджентная система, где результат зависит от поведения всех сторон.

Подход по Кеневин: пробуй — осмысливай — реагируй. Безопасные эксперименты, MVP, сбор обратной связи.

Что это значит для проекта: нельзя жёстко фиксировать весь скоуп сразу. Итерации должны быть короткими, с реальной проверкой сценариев на демо-данных и обратной связью от команды-заказчика.

1.2. Agile Suitability Model

Оценка пригодности Agile: высокая

| Фактор | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Неопределённость требований | Высокая | Скоуп уточняется по ходу |
| Частота изменений | Высокая | Заказчик может менять приоритеты |
| Размер команды | 6 человек | Малый, коллокированный |
| Критичность | Низкая | Учебный проект, качество продукта не оценивается |
| Доступность заказчика | Высокая | Заказчик вовлечён в приёмку |

1.3. Дополнительные факторы

Фактор 1: Сезонность фермерской продукции
Фермерский ассортимент привязан к сезонам (овощи, фрукты, заготовки). Это означает, что демонстрационные данные должны быть актуальны для выбранного периода, а сценарии — учитывать сезонность. Жёсткая фиксация каталога на старте рискованна — лучше оставить гибкость.

Фактор 2: Двусторонняя платформа
Проект — это не просто приложение для одной роли, а площадка, где должны сойтись две стороны (фермеры и покупатели). Это усиливает Complex-категоризацию: ценность продукта зависит от того, есть ли на платформе обе стороны. Это означает необходимость демонстрации сценариев и для фермера, и для горожанина, а также роли владельца для управления.

1.4. Вывод: как подходим к проекту

| Аспект | Решение |
| --- | --- |
| Общий подход | Гибридный: предиктивное планирование + 4 итерации разработки |
| Где предсказуемость | ИСР, оценки, расписание, бюджет |
| Где адаптивность | Скоуп продукта, приоритеты ролей, набор демо-данных — уточняются по итерациям |
| Жёсткость скоупа | Средняя: границы (что входит / не входит) фиксируются в уставе, но наполнение итераций — гибкое |
| Ключевой риск | Попытка сделать «всё сразу» — нужно сфокусироваться на одном сквозном сценарии |